Compte Rendu Sprint 0 « FixIt »

Réalisé par le Groupe « La Casa De La Suerte » :
- Arfaoui Med Amine
- Chtourou Abderrahmen
- Degachi Hela
- Hamrit Noussair
- Jedidi Oumema
- Mansouri Sahar

Production backlog :

Id_F	Feature	Id_US	User_Story	Priorités	Estimation
1	Gestion des comptes	1.1	En tant qu’administrateur, je veux accepter la création d’un compte.	185
		1.2	En tant qu’administrateur, je veux ignorer la création d’un compte.	180
		1.3	En tant qu’administrateur je veux afficher la liste des comptes créés.	180
		1.4	En tant qu’utilisateur/Freelancer, je veux créer mon compte.	180
		1.5	En tant qu’un utilisateur/Freelancer, je veux modifier mon compte.	150
		1.6	En tant qu’utilisateur/Freelancer, je veux supprimer mon compte.	150
2	Gestion des Réclamations	2.1	En tant qu’administrateur je veux répondre aux réclamations.	90
		2.2	En tant qu’utilisateur/Freelancer je veux envoyer une réclamation.	105
3	Gestion des annonces	3.1	En tant qu’administrateur je veux accepter les annonces publiées.	100
		3.2	En tant qu’administrateur je veux ignorer les annonces publiées.
		3.3	En tant qu’utilisateur je veux consulter les annonces.	150
		3.4	En tant que Freelancer je veux ajouter une annonce.	160
		3.5	En tant que Freelancer je veux modifier une annonce.
		3.6	En tant que Freelancer je veux supprimer une annonce.
4	Gestion Du Produit	4.1	En tant qu’administrateur je veux accepter les dépôts des produits.	140
		4.2	En tant qu’administrateur je veux ignorer les dépôts des produits.	140
		4.2	En tant que Freelancer je veux ajouter des produits.
		4.3	En tant que Freelancer je veux supprimer mes annonces
		4.4	En tant que Freelancer je veux modifier des produits	140
		4.5	En tant qu’utilisateur/Freelancer je veux chercher un produit	100
		4.6	En tant qu’utilisateur je veux commander un produit	100
5	Gestion des publicités	5.1	En tant qu’administrateur je veux ajouter une publicité
		5.2	En tant qu’administrateur je veux modifier une publicité
		5.3	En tant qu’administrateur je veux supprimer une publicité
6	Gestion des Promotions	6.1	En tant que Freelancer je veux accorder des promotions à mes produits.
		6.2	En tant que Freelancer je veux modifier les promotions accordées à mes produits.
		6.3	En tant que Freelancer je veux supprimer les promotions accordées à mes produits.
		6.4	En tant qu’utilisateur je veux consulter la liste des promotions.
7	Gestion Panier	7.1	En tant qu’utilisateur je veux ajouter des produits à mon panier.
		7.2	En tant qu’utilisateur je veux supprimer des produits ajoutés à mon panier.
		7.3	En tant qu’utilisateur je veux confirmer les commandes ajoutées à mon panier.
8	Gestion livraison	8.1	En tant qu’utilisateur je veux effectuer une livraison.
		8.2	En tant qu’utilisateur je veux consulter mon colis.
		8.3	En tant qu’utilisateur je veux choisir le mode de payement.
		8.4	En tant que Freelancer je veux donner un devis aux utilisateurs.